[image: image1.jpg]Calle Consistorio

11403 JEREZ

Telf: 956 149 314

Fax: 956 149 315
E-mail:prensa@aytojerez.es





El Plan Urban sigue su desarrollo con total normalidad, cumpliendo los plazos previstos 
El delegado de Distrito Sur, Juan Salguero, pasó revista a las diferentes acciones en proceso y a las ya ejecutadas, en el comité de seguimiento 
23 de septiembre de 2010. El comité de seguimiento del Plan Urban se celebró ayer en el Ayuntamiento, con la participación de los grupos políticos con representación municipal y el delegado de Distrito Sur, Juan Salguero, responsable del Plan. 
En la reunión, se hizo una puesta en común de las actuaciones ya realizadas del Plan Iniciativa Urbana, las futuras acciones y las que están en fase de ejecución. Es el caso de dos de las grandes obras del Plan Urban, el cerro de Santo Tomás y el Mercado de Federico Mayo. El cerro está ejecutado en un 75%, pendiente de empezar las plantaciones y la instalación de mobiliario urbano, previendo su inauguración antes de final de año. 
En cuanto al Mercado, ya está levantada toda la estructura y a finales de octubre quedará terminado el cerramiento y la cubierta. A partir de esta fecha, la obra avanzará con mayor rapidez. El delegado de Distrito Sur y responsable del Plan Urban, Juan Salguero, destacó “el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Iniciativa Urbana, que marcha con total normalidad”, asegurando que “trabajamos día a día para mejorar la eficacia de las actuaciones previstas. De hecho, el pasado día 15 de septiembre se reunió el comité de Dirección, presidido por el delegado de Presidencia, Casto Sánchez; el 16 el comité Técnico de Coordinación y en octubre, se reunirá el Consejo Consultivo, en el que informaremos a los representantes vecinales y del resto de asociaciones de la zona Sur de la marcha de los diferentes proyectos y actuaciones e iniciaremos el proceso para la toma de nuevas decisiones en el apartado de Sur Participativa”. 
Conviene recordar, añadió Juan Salguero, “que el Urban es un plan a largo plazo, con una duración de siete años. Para la Delegación de Distrito Sur y para el Gobierno municipal es sin duda una prioridad, por eso seguimos impulsando los pasos previos, técnicos y políticos, para agilizar las nuevas actuaciones, como es el caso de la obra del Centro de Servicios Sociales, que irá próximamente a Junta Local de Gobierno” 
En el bienio 2010-2011, está prevista la rehabilitación y equipamiento del Centro de  Servicios Sociales que, una vez terminado el proyecto, que está realizando la Delegación de Urbanismo, saldrá a concurso para su adjudicación. En ese mismo periodo, se contempla también la construcción del Centro de Servicios Integrados para la Infancia, que se coordinará con la Delegación de Bienestar Social.
En el comité de seguimiento, también se habló sobre el talud y la cuesta del Palenque, que se incluyen en el apartado de accesos cualificados de la zona Urban, cuyo proyecto definitivo se prevé aprobar en octubre. En este sentido, el pasado 17 de septiembre, la Junta de Gobierno Local, presidida por la alcaldesa, Pilar Sánchez, avanzó en la tramitación de diversos procedimientos del Urban, entre otros, la adjudicación provisional de los trabajos de redacción del proyecto de construcción de accesos peatonales en la cuesta del Palenque, con el fin de mejorar la accesibilidad y la conexión entre la zona baja de Torresoto y Ronda Muleros. La alcaldesa señaló que la mejora de la accesibilidad de la cuesta del Palenque “es un proyecto emblemático largamente esperado que supondrá la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto físicas como psicológicas, entre la zona sur y el centro de la ciudad”. 

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó también el inicio de expediente de contratación de asistencia técnica para el diseño e implantación de dos programas que se enmarcan en el apartado de Desarrollo del tejido económico y fomento del empleo: El Programa de Formación a Comerciantes y el de Promoción de la Asociación de Comerciantes de la zona Sur. 
Acciones formativas del Plan Urban.
Por lo que respecta a las actividades formativas, dentro del apartado "Integración Social e Igualdad de Oportunidades", se impartió en abril un primer curso gratuito de alfabetización informática, dirigido a mujeres y comerciantes de la zona Sur, en el Centro de Formación El Zagal. En los Talleres para facilitar la participación de asociaciones de mujeres en propuestas de regeneración urbana con perspectiva de género, en febrero de 2010, tuvo lugar la Jornada "Mujeres en la Ciudad", celebrada en el Albergue Juvenil, con la colaboración de la Delegación de Igualdad y Salud. 

En el capítulo "Desarrollo del Tejido Económico y Fomento del Empleo", han participado 140 alumnos y alumnas en el Programa de Sensibilización de los Comportamientos Emprendedores, dirigido a estudiantes de los últimos cursos de ESO y FP reglada de la zona Sur, con el fin de acercar a los jóvenes al mundo emprendedor y al autoempleo como posible futuro profesional. Estas actividades continuarán periódicamente y se contemplan hasta la finalización del Proyecto.

Próximas acciones del Plan Urban.
Está abierto el plazo de inscripción para el Curso de Alfabetización Informática nivel básico, que se impartirá en turno de mañana de 9,30 a 12 horas (lunes, miércoles y viernes) del 4 al 20 de octubre. De la misma forma, están abiertas las inscripciones para el Curso de nivel medio, que se impartirá de 17 a 19 horas (lunes, miércoles y jueves) del 4 al 25 de octubre. Estos cursos se ofrecen en el Centro Asociado Guadalinfo, sito en C/ Tío Juane, Bloque 6, Bajo, con la colaboración de la Asociación Socio-Laboral Frontera Sur. 

En octubre se retomarán las actividades de Desarrollo del Tejido Económico y Fomento del Empleo, con el Programa de Sensibilización de los Comportamientos Emprendedores, impartido y desarrollado por la Delegación de Fomento Económico.

Entre los meses de octubre y diciembre, en colaboración con la Delegación de Igualdad, continuarán los Talleres para facilitar la participación de asociaciones de mujeres en propuestas de regeneración urbana con perspectiva de género, con la  realización de dos actividades: “Taller de habilidades sociales” y “Taller de empoderamiento con óptica de género”.

El Plan Urban “Iniciativa Urbana”, dependiente de la Delegación de Distrito Sur, es un proyecto cofinanciado en un 70% por la Unión Europea con fondos FEDER y en un 30% por el Ayuntamiento de Jerez. 

(Se adjunta fotografía)






[image: image2.jpg]esuald ap ejoN sozaielmw 1USLLLRIUNAY 19pP SBLDLION

)
£
oN
=0
mr
53
(']
53

Ay





[image: image2.jpg]