Las obras del aparcamiento de La Granja avanzan según lo estimado y ya se ha asfaltado la zona

Jaime Espinar visita la zona para supervisar los trabajos que se están realizando durante el verano y espera que entre en funcionamiento en un mes

13 de septiembre de 2026. El segundo teniente de alcaldesa y delegado de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha visitado la barriada de La Granja para supervisar, in situ, el desarrollo de los trabajos que el Ayuntamiento de Jerez está realizando para la creación de un aparcamiento público junto al Centro de Salud.

Espinar ha afirmado que “empezamos ya la fase final del nuevo aparcamiento para permitir a los vecinos de La Granja y a los usuarios del Centro de Salud poder aparcar en una zona arreglada, que ya se está asfaltando para dotar al espacio de más de 60 plazas de aparcamiento”, esperando que “entre en funcionamiento en un mes”.

Las  obras del nuevo aparcamiento de La Granja fueron adjudicadas a la empresa Juan Romo S.A por importe de 96.204,42 euros y un periodo de ejecución de cinco meses.   La intervención contempla la reurbanización de una parcela de equipamiento público en la que se habilitarán estas plazas de aparcamiento.

El proyecto incluye igualmente la mejora de los accesos al área de Urgencias del Centro de Salud, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la ampliación del alumbrado público mediante cuatro focos LED, así como la correspondiente señalización horizontal y vertical para garantizar una adecuada ordenación del tráfico y de las plazas disponibles.

Cabe recordar que el Ayuntamiento recuperó en su día la completa disponibilidad de estos terrenos, que habían sido cedidos años atrás a la Junta de Andalucía para la construcción del centro de salud, lo que ha permitido impulsar esta actuación y poner en uso un espacio que permanecía sin aprovechar.

Este nuevo proyecto forma parte de la estrategia municipal para ampliar la red de aparcamientos públicos en distintos puntos de la ciudad hasta alcanzar las 600 nuevas plazas, recordando, otros proyectos destinados a este fin, situados en las instalaciones del antiguo Taller de Fiestas, en los terrenos del antiguo Elefante Azul, en La Plata, la Hijuela de la Marquesa, El Almendral, Montealto y entre las calles Ana María Sabido y calle San Marino.

Por otro lado, Jaime Espinar ha recordado que, “a esta obra del aparcamiento de La Granja, se suman dos importantes actuaciones en la barriada como son la reforma del Polideportivo Kiko Narváez, y el nuevo colector, además de próximas actuaciones en las diferentes plazas del barrio”.

[Se adjunta enlace de audio y fotografía]

https://we.tl/t-1p30RWTnFrzCLyOQ