Plan de Actuación 2014-2015

___________________________________

Ideas generales

- Es un Programa de actuaciones que el Ayuntamiento va a acometer entre 2014 y 2015 para llevar a cabo importantes mejoras en la ciudad

- Contempla una inversión de 20 millones de euros, provenientes de parte del canon de la concesión del agua.

- Cuenta con unas 40 obras que se dividirán en tres bloques: actuaciones en el casco histórico, en distintas barriadas de la ciudad y en equipamientos públicos.

- La prioridad a la hora de realizar estas inversiones es dar solución a problemas históricos de la ciudad y acometer  proyectos que son demandados por los jerezanos desde hace años o incluso décadas.

- Se trata de actuaciones imprescindibles para mejorar la calidad de vida en diversas barriadas; para promocionar y rentabilizar el patrimonio cultural de la ciudad; y para mejorar la dotación de infraestructuras públicas y servicios ciudadanos.

Proyecto de rehabilitación de la fuente de la Alcubilla y la cubierta de Ermita de Guía

- Ambas obras se iniciaron junio, primero la de Fuente de la Alcubilla (iniciada el 9 de junio) y una semana más tarde la de Ermita de Guía (iniciada el 17 de junio).

- La Ermita forma, junto a la Alcubilla, un importante conjunto histórico de Jerez, y está considerada como la primera conducción de agua que se realizó en la ciudad.  El templo se encontraba en un cruce de caminos en la entrada sur de Jerez, por lo que popularmente es conocida como Ermita de Guía.

- Las obras de rehabilitación de la Fuente de la Alcubilla, que data del siglo XVI, tienen un importe de 21.522 euros y están siendo ejecutadas por Mármoles Aladro S.L, con un plazo de ejecución de tres meses.

- La rehabilitación de la Ermita de Guía, que data del siglo XVII, tiene un presupuesto de 32.436,86 euros, y está siendo ejecutada por la empresa Ayrgran S.L. con un plazo de ejecución de tres meses. La rehabilitación consistirá, entre otras actuaciones, en la retirada de la solería e impermeabilización sobre cornisas, limpieza y protección de la cornisa, la colocación de un canalón y la eliminación de parterres.

Descripción de los proyectos de intervención en el patrimonio cultural y en el centro histórico incluidos en el Plan de Actuación, y que suman un total de  5,2 millones de euros para 17 proyectos

- Adecuación Tabanco del Duque: Tras la ejecución de las obras de emergencia en el Tabanco del Duque, que se encuentran en fase de finalización, se plantea una siguiente actuación consistente en un proyecto de adecuación funcional de la finca con la finalidad de rehabilitarla y dotarla de uso.

- Consolidación del Palacio Riquelme: Se trata de actuaciones de emergencia que se desarrollarán en toda la finca, para asegurar la estabilidad estructural del edificio, y salvaguardar los elementos constructivos que todavía perduran. Se acometerán labores de consolidación que paralicen el deterioro progresivo al que está sometido el edificio. El edificio fue incorporado hace varias décadas al patrimonio municipal, sin acometerse ninguna actuación desde entonces, y acumulando en los años pasados un sensible abandono y deterioro.

- Consolidación del Palacio de Villapanés: Consolidación de estructuras, mantenimiento, reparación de cubiertas y cerramientos. Se trata de actuación de emergencia, para asegurar la estabilidad estructural del edificio, y conservar el inmueble hasta que se pueda invertir en una actuación que le dé un uso definido. El palacio fue incorporado al patrimonio municipal hace décadas, habiéndose rehabilitado sólo una parte del mismo. El edificio data de la primera mitad del siglo XVIII.

- Claustros de Santo Domingo: Los trabajos consistirán en habilitar accesos a la segunda planta, y la reparación de termitas y cubiertas; acceso a capilla Ribadeneira y arreglos; climatización de ciertas salas para poder utilizarlas como espacios expositivos.

- Aportación a obras de rehabilitación de varias iglesias (Santiago, San Juan y San Mateo) Convenios para contribuir a la rehabilitación del patrimonio cultural de la ciudad.

- Adaptación del centro de recepción en el Palacio  de Villavicencio, en el Alcázar. La intervención se ha realizado en la planta baja del edificio y ha consistido principalmente en la modificación de la distribución interior, cambiando el lugar de la recepción de visitantes y adaptando una sala a tienda y zona de vending. Ejecutado.

- Cubierta de la Sala Compañía: El proyecto consiste en la reparación de la cubierta del escenario y en la conservación y mantenimiento de la cubierta del equipamiento en general con el desmontaje de algunos paños del escenario, la impermeabilización de la zona y la recolocación de los elementos desmontados. La Sala Compañía abrió sus puertas como equipamiento cultural en 2003. En estos años no ha recibido ninguna obra de mantenimiento.

- Rehabilitación de la Torre del Agua: Es un antiguo depósito donde se almacenaba el agua que llegaba del Portal. Las obras tienen por objeto la limpieza de la fachada, la limpieza de las pintadas acrílicas en las zonas inferiores, la restauración de la celosía, pintura de la fachada y de la cerrajería y colocación de la trampilla en cubierta. Este edificio ya fue objeto de obras de mejora a principio del año 2013 debido a las deficiencias que presentaba en su fachada y que provocaba problemas de seguridad.

- Intervenciones en la Biblioteca Central. Contempla dos actuaciones básicas:

- Rehabilitación de fachadas: prevé, entre otros trabajos, la restauración del balcón completo y de la contraventana, la localización de elementos en mal estado y su reparación, la limpieza de paramento, limpieza de cerrajería, pintura así como la impermeabilización del petril y la cornisa cubierta.

- Reparación de la montera del patio central del edificio. Tiene como objeto el desmontaje, su limpieza y la sustitución de elementos deteriorados, pintura y reparación y limpieza del canalón perimetral.

- Reordenación de la plaza de Belén. El proyecto contempla la reurbanización completa de los viales perimetrales de la Plaza Belén y urbanización de la Plaza Belén para su utilización como espacio público con zonas verdes, zona de juegos infantiles, etcétera. El Gobierno actual ha optado por un proyecto viable económicamente para la recuperación de este espacio, que se encuentra abandonado desde hace años, sin renunciar al proyecto de la Ciudad del Flamenco.

- Entorno Iglesia San Juan: La actuación supone habilitar una urbanización del entorno del templo, eliminando construcciones adosadas al mismo conforme a las previsiones del Plan General. Las construcciones existen desde hace varias décadas, y el planeamiento al menos desde al año 1985 preveía su eliminación y la urbanización de la zona.

- Calle Barranco: Rehabilitación de inmueble para la construcción de viviendas. La actuación se refiere a los números 6 y 8 de calle Barranco, que ocupan una posición idónea para llevar a cabo una actuación piloto de recuperación del patrimonio en el centro histórico de Jerez como medio para incrementar la capacidad residencial y la repoblación de este espacio urbano. Consistiría en la rehabilitación de las referidas fincas y la promoción de un edificio de viviendas y locales comerciales

- Reurbanización Plaza Limones: Se trata de urbanizar este espacio libre público del Plan General una vez demolido el edificio existente.