La Junta de Gobierno Local requiere a la empresa de las obras de desdoble de la

N-IV entre el Hospital y El Calvario para que reanude y finalice los trabajos pendientes

Este requerimiento se produce tras los informes de la Dirección Facultativa de las obras donde se verifica la paralización de las mismas sin que se estimen motivos para la suspensión

Agustín Muñoz informará la semana que viene a los vecinos de Las Torres sobre este acuerdo de Junta de Gobierno y de los pasos que se están dando para la terminación de proyecto

29 de enero de 2015. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy requerir a la empresa UTE Asfaltos y Construcciones Elsan-Construmar Construcciones y Contratas, adjudicataria de las obras de terminación de la unidad de ejecución 10.17 Cooperativa y de la duplicación de la antigua I-IV, en el tramo comprendido entre la nueva rotonda del Hospital y El Calvario, para que, en un plazo no superior a 15 días, a contar desde la notificación de este acuerdo, reanude los trabajos de ejecución y finalice las obras que restan para su culminación.

El delegado de Urbanismo, Agustín Muñoz, ha explicado que este requerimiento se produce tras la emisión de informes por parte de la Dirección Facultativa de las obras, a cargo de técnicos de Urbanismo, y siendo el último del pasado día 15, en los que se hace constar que, tras visitar la zona, se verifica la inexistencia de actividad relacionada con el objeto del contrato, sin presencia de medios humanos, y en consecuencia, la paralización total de todos los tajos, así como que no se estiman motivos para la suspensión de las mismas.

Consecuentemente, esta Dirección Facultativa remitía un escrito recientemente a la UTE instándola a la inmediata reanudación de las obras, y el siguiente paso ha sido el acuerdo adoptado hoy por Junta de Gobierno, de requerir a la empresa la terminación de las mismas.

Por su parte, Agustín Muñoz mantendrá una nueva reunión la próxima semana con los vecinos de la barriada de Las Torres para seguir informándoles de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución del proyecto, tanto del acuerdo aprobado hoy por Junta de Gobierno, así como de los pasos que se han estado dando para la culminación de esta actuación. “Desde Urbanismo siempre hemos atendido a los vecinos cada vez que han solicitado información sobre el proyecto de duplicación de la antigua N-IV, así como del proyecto complementario que se acometerá próximamente para hacer mejoras en la pasarela peatonal”, ha explicado.